CAHIER DE RECETTAGE
Module « Equipes Pluridisciplinaires » / et / Module « Commission d'Orientation et Validation »

Projet	Projet WEBRSA	Rédacteurs	Arnaud AUZOLAT – Chef de projet WebRSA / arnaud.auzolat@adullact-projet.coop / Gaëtan DUMONT- Développeur WebRSA / gaetan.dumont@adullact-projet.coop
Objet	Cahier de recettage – / Module EP + COV
Date	01/03/11	Statut	A valider	Diffusé le

Destinataire :

Organisme	Nom
CG58	Sylvie TRAMECON – sylvie.tramecon@cg58.fr
CG58	Karine DEZOLT – karine.dezolt@cg58.fr
CG58	Véronique CASSANY – veronique.cassany@cg58.fr

# Module Équipe Pluridisciplinaire (EP)
## Administration des équipes pluridisciplinaires
### Ajout d'un regroupement d'équipe pluridisciplinaire
Cas de test :	EP-ADM-01
Objectif :	Ajouter un regroupement d'EP. / Pour le CG 66, un regroupement est par exemple « Commission locale parcours », pour le CG 93, un regroupement est par exemple « CLI 1 », pour le CG58, un regroupement est par exemple « 01 - Nevers Sud Nivernais »
Initialisation :	Menu « Administration » → « Paramétrages » / Lien « Voir » de l'entrée « Équipes pluridisciplinaires » / Lien « Voir » de l'entrée « Regroupements des EPs »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Ajouter »		Un formulaire apparaît.
2	Choisir le nom du regroupement	Regroupement 1
3	Cliquer sur « Enregistrer »		On revient à la liste des regroupements dans laquelle apparaît le nouvel enregistrement.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout d'une fonction de membre d'équipes pluridisciplinaires
Cas de test :	EP-ADM-02
Objectif :	Ajouter une fonction de membre pour les équipes pluridisciplinaires.
Initialisation :	Menu « Administration » → « Paramétrages » / Lien « Voir » de l'entrée « Équipes pluridisciplinaires » / Lien « Voir » de l'entrée « Fonction des membres d'une EP »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Ajouter »		Un formulaire apparaît.
2	Choisir l'intitulé de la fonction	Fonction membre 1
3	Cliquer sur « Enregistrer »		On revient à la liste des fonctions des membres dans laquelle apparaît le nouvel enregistrement.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout d'un membre d'équipes pluridisciplinaires
Cas de test :	EP-ADM-03
Objectif :	Ajouter un membre pour les équipes pluridisciplinaires.
Initialisation :	Menu « Administration » → « Paramétrages » / Lien « Voir » de l'entrée « Équipes pluridisciplinaires » / Lien « Voir » de l'entrée « Liste de membres pour une EP »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Ajouter »		Un formulaire apparaît.
2	Choisir la fonction du membre	Fonction membre 1
3	Choisir la qualité	Monsieur
4	Choisir le nom	Nom membre 1
5	Choisir le prénom	Prénom membre 1
6	Cliquer sur « Enregistrer »		On revient à la liste des membres dans laquelle apparaît le nouvel enregistrement.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout d'une équipe pluridisciplinaire
Cas de test :	EP-ADM-04
Objectif :	Ajouter une équipe pluridisciplinaire, attachée à un regroupement et à des zones géographiques.
Initialisation :	Menu « Administration » → « Paramétrages » / Lien « Voir » de l'entrée « Équipes pluridisciplinaires » / Lien « Voir » de l'entrée « Liste des EPs »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Ajouter »		Un formulaire apparaît.
2	Choisir le nom de l'EP	EP 1.1
3	Choisir le regroupement de l'EP	Regroupement 1
4	Cliquer sur le bouton « Tout cocher » situé au-dessous de la partie « Zones géographiques dont s'occupe l'EP »		Toutes les cases à cocher des zones géographiques doivent être cochées.
4	Cliquer sur « Enregistrer »		On revient à la liste des équipes pluridisciplinaires dans laquelle apparaît le nouvel enregistrement. / Pour celui-ci, la valeur contenue dans les colonnes «Prise de décision non respect des obligations / sanctions» et « Prise de décision saisine demandes de réorientation » doit être « Décision émise par le CG » (pour le CG 93).

Remarques
L'ajout de participants ne peut se faire actuellement que lors de la modification (voir cas de test « EP-ADMIN-MODIFICATIONEQUIPE ») d'une équipe pluridisciplinaire.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Modification d'une équipe pluridisciplinaire
Cas de test :	EP-ADM-05
Objectif :	Modifier une équipe pluridisciplinaire, attachée à un regroupement, à des zones géographiques et à un ensemble de membres liés à des fonctions de membres.
Initialisation :	Menu « Administration » → « Paramétrages » / Lien « Voir » de l'entrée « Équipes pluridisciplinaires » / Lien « Voir » de l'entrée « Liste des équipes pluridisciplinaires »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Modifier » de la ligne dont le nom est « EP 1.1 »		Un formulaire apparaît. / En-dessous de la liste des zones géographiques apparaît une liste de participants, découpée par blocs de fonctions et contenant des boutons permettant d'ajouter des membres.
2	Cliquer sur le bouton « Ajouter » situé juste en-dessous de l'intitulé « Fonction membre 1 »		Un nouveau formulaire apparaît, contenant la liste des membres attachés à cette fonction.
3	Choisir un membre dans la liste	M. Nom membre 1 Prénom membre 1
4	Cliquer sur le bouton « Enregistrer »		On revient au formulaire précédent (le formulaire de modification de l'équipe pluridisciplinaire). / Dans la partie inférieure du formulaire, en-dessous de l'intitulé « Fonction membre 1 », on trouve un tableau contenant une entrée pour le membre « M. Nom membre 1 Prénom membre 1 » et possédant un bouton permettant de supprimer l'association du membre avec cette fonction de membre.
5	Cliquer sur « Enregistrer »		On revient à la liste des équipes pluridisciplinaires. / Au niveau de la liste, on ne voit pas de différence par-rapport à avant ; par contre, si on retourne modifier l'équipe, on retrouvera le membre associé à la bonne fonction dans le bas du formulaire.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout d'un motif de demande de réorientation
Cas de test :	EP-ADM-06
Objectif :	Ajouter un intitulé utilisé dans le formulaire de demande de réorientation à passer en EP.
Initialisation :	Menu « Administration » → « Paramétrages » / Lien « Voir » de l'entrée « Équipes pluridisciplinaires » / Lien « Voir » de l'entrée « Motifs de demandes de réorientation »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Ajouter »		Un formulaire apparaît.
2	Choisir le motif de la demande	Orientation initiale inappropriée
3	Cliquer sur « Enregistrer »		On revient à la liste des motifs de demandes de réorientations dans laquelle apparaît le nouvel enregistrement.

Testé par :
Date :
Commentaire :

## Création des dossiers d'EP pour les allocataires
### Réorientations
#### Ajout d'un dossier pour la thématique « Réorientation du professionnel vers le social » (Régression)

Cas de test :	EP-DOS-01
Objectif :	Ajouter une orientation à une personne, demandeur ou conjoint RSA, soumise à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts, et possédant déjà au moins une orientation initiale vers le professionnelle validée et éditée
Initialisation :	Pour trouver cette personne, une possibilité est d'aller dans le menu « Recherches » → « Par orientation », de choisir le critère « Orienté » pour le filtre « Statut de l'orientation » et « Emploi » pour le filtre « Type d'orientation » / Dans les résultats, il faudra s'assurer que la personne soit bien soumise à droits et devoirs (avant-dernière colonne) et que l'infobulle indique une valeur parmi « Non défini », « Droit ouvert et versable », « Droit ouvert et suspendu (le montant du droit est calculable, mais l'existence du droit est remis en cause) », « Droit ouvert mais versement suspendu (le montant du droit n'est pas calculable) » pour la ligne « État du droit ». / Lorsqu'une ligne est trouvée, cliquer sur le bouton « Voir » afin d'arriver sur la page de visualisation de la personne. / Descendre dans le menu du dossier : « Droit » → « Orientation » pour obtenir la liste des orientations existantes.

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur le bouton « Ajouter »		Un formulaire d'ajout de réorientation apparaît
2	Choisir le type d'orientation	Social
3	Choisir le type de structure	site d'action médico-sociale de château Chinon
4	Choisir le référent	Un référent parmi la liste fournie (MME BARRE Corinne)
5	Choisir la date de demande	01/03/11
6	Cliquer sur le bouton « Enregistrer »		On revient à la liste des orientations de l'allocataire. / Le bouton « Ajouter » est grisé (il le restera tant que la décision sur la demande de réorientation n'aura pas été prise par le CG suite à la séance d'EP). / Un message apparaît dans lequel on spécifie que le dossier est en attente de passer en EP.

Testé par :
Date :
Commentaire :

#### Ajout d'un dossier pour la thématique « Demande de maintien dans le social » (à l'issue de 6/12 mois d'accompagnement social)

Cas de test :	EP-DOS-02
Objectif :	Ajouter une orientation à une personne, demandeur ou conjoint RSA, soumise à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts, et possédant déjà au moins une orientation initiale en social validée et éditée et un CER validé
Initialisation :	Menu «Cohortes» → « Non orientation professionnelle » / Dans les résultats, il faudra sélectionner les dossiers qui vous intéressent en cochant la case en bout de chaque ligne présente / Une fois les dossiers sélectionnés, il suffit de « Valider » et les dossiers seront préparés pour passer en EP

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Choisir dans la liste déroulante « Contrat pour l'orientation sociale terminé depuis »	« aujourd'hui »
2	Cliquer sur « Filtrer »		On arrive sur la page de résultats de recherche. Le formulaire est caché mais sa visibilité peut être changée en cliquant sur le bouton « Formulaire » situé en haut de la page.
3	Cocher les cases sur les dossiers qui vous intéressent
4	Cliquer sur « Valider »		On est redirigé sur la même page mais avec les dossiers cochés en moins.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Sanctions
#### Ajout d'un dossier pour la thématique « Radiés de Pôle Emploi »

Cas de test :	EP-DOS-03
Objectif :	Trouver les personnes, demandeur ou conjoint RSA, soumises à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts, et radiés de Pôle Emploi
Initialisation :	Menu «Eq. Pluri.» → « Thématiques» → « Sélection des allocataires radiés de Pôle Emploi » / Dans les résultats, il faudra sélectionner les dossiers qui vous intéressent en cochant la case en bout de chaque ligne présente / Une fois les dossiers sélectionnés, il suffit de « Valider » et les dossiers seront préparés pour passer en EP

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cocher les cases sur les dossiers qui vous intéressent
2	Cliquer sur « Valider »		On est redirigé sur la même page mais avec les dossiers cochés en moins.

Testé par :
Date :
Commentaire :

#### Ajout d'un dossier pour la thématique « Non inscrits de Pôle Emploi »

Cas de test :	EP-DOS-04
Objectif :	Trouver les personnes, demandeur ou conjoint RSA, soumises à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts, et possédant déjà au moins une orientation initiale vers Pôle Emploi validée et éditée et Non inscrites à Pôle Emploi
Initialisation :	Menu «Eq. Pluri.» → « Thématiques» → « Sélection des allocataires radiés de Pôle Emploi » / Dans les résultats, il faudra sélectionner les dossiers qui vous intéressent en cochant la case en bout de chaque ligne présente / Une fois les dossiers sélectionnés, il suffit de « Valider » et les dossiers seront préparés pour passer en EP

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cocher les cases sur les dossiers qui vous intéressent
2	Cliquer sur « Valider »		On est redirigé sur la même page mais avec les dossiers cochés en moins.

Testé par :
Date :
Commentaire :

# Module Commission Orientation et Validation (COV)
## Administration des commissions d'orientation et validation
### Ajout d'une commission d'orientation
Cas de test :	COV-ADM-01
Objectif :	Ajouter une commission d'orientation et validation.
Initialisation :	Menu « COV »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Ajouter »		Un formulaire apparaît.
2	Choisir l'intitulé	Commission 1
3	Choisir la date et l'heure de la commission	21/07/2011 10h30
4	Cliquer sur « Enregistrer »		Les informations saisis dans le formulaires sont enregistrés et apparaissent dans le tableau récapitulatif de la commission.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Modification d'une commission d'orientation et validation
Cas de test :	COV-ADM-02
Objectif :	Modifier une commission d'orientation et validation.
Initialisation :	Menu « COV »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Saisissez l'intitulé de la commission créée précédemment dans le formulaire de recherche	Commission 1
2	Cliquer sur le bouton « Rechercher » en bas du formulaire		La liste des commissions correspondant aux critères rentrés donnés apparaît.
3	Cliquez sur le bouton « Voir » à droite de la ligne où se trouve la commission créée précédemment.		Le détail de la commission apparaît.
4	Cliquer sur le bouton « Modifier » en dessous de « Affichage commission de COV »		Le formulaire de modification de la commission apparaît avec les valeurs pré-remplies.
5	Ajouter un commentaire	Voici ma commsision d'orientation et validation pour le recettage
6	Cliquer sur « Enregistrer »		Retour sur le détail de la commission avec les informations mises à jour.

Testé par :
Date :
Commentaire :

## Création des dossiers de COV pour les allocataires
### Ajout d'un dossier pour la première orientation ou réorientation d'un allocataire

Cas de test :	COV-DOS-01
Objectif :	Ajouter une orientation à une personne, demandeur ou conjoint RSA, soumise à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts et ne possédant aucune orientation ou ayant été orienté une seule fois.
Initialisation :	Lancer une recherche via le menu « Recherche » et choisir une personne correspondant aux pré-conditions. / Assurez-vous que cette personne ne possède bien aucune entrée dans la partie « Orientation » ou une seule et que le bouton « Ajouter » n'est pas grisé.

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur le bouton « Ajouter »		Un formulaire d'ajout d'orientation apparaît
2	Choisir le type d'orientation	Emploi
3	Choisir le type de structure	Pôle Emploi
4	Choisir la de demande	11/09/10
9	Cliquer sur le bouton « Enregistrer »		Retour sur la page des différentes orientations de la personne avec un message signalant que ce dossier doit passer en COV pour validation de l'orientation (réorientation). De plus le bouton d'ajout est à présent grisé.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout d'un dossier pour l'ajout d'un CER.
Cas de test :	COV-DOS-02
Objectif :	Ajouter un Contrat d'Engagement réciproque à une personne, demandeur ou conjoint RSA, soumise à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts et ayant une orientation dans l'état « Orienté »
Initialisation :	Lancer une recherche via le menu « Recherche » → « Par Orientation » et indiquez pour le statut de l'orientation « Orienté » / Dans la liste des personnes orientées, cliquez sur le lien « Voir » afin d'accéder à son dossier. Si aucun résultat ne vous est retourné, passez à l'étape de validation de l'orientation que vous avez rentré précédemment et revenez ici par la suite. / Sélectionnez le dans le menu de gauche le lien « CER » afin d'obtenir un récapitulatif des CER de la personne sélectionnée et assurez-vous que le bouton ajouter est bien dégrisé.

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquez sur le bouton « Ajouter »		Chargement du formulaire d'ajout d'un CER.
2	Vérifiez que les champs « Organisme chargé de l'instruction du dossier », « Type de contrat », « Date de début du contrat » et « Date de signature du contrat » sont bien remplis.
3	Sélectionnez la durée du contrat.	6 mois
4	Vérifiez que la date de fin est correctement complétée.
5	Cliquer sur le bouton « Enregistrer »		Retour sur la page affichant le détails des CER de l'allocataire avec un message indiquant que ce dossier doit passer en COV. Le bouton « Ajouter » doit par ailleurs être grisé.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout des dossiers pour les faire passer en COV.
Cas de test :	COV-DOS-03
Objectif :	Faire passer les dossiers en commission.
Initialisation :	Cliquez sur le lien « COV » dans le menu et lancer la recherche sur la COV créée précédemment. / Lancez la recherche afin de la retrouver et aller voir son détail en cliquant sur le lien « Voir ».

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur le bouton « Modifier » sous « Liste des dossiers »		Affichage du formulaire indiquant la liste des dossiers devant passer en COV.
2	Cliquez sur la case à cocher dans le tableau sous l'onglet « Proposition d'orientation » ainsi que sur celle sous l'onglet « Proposition de CER »
3	Cliquer sur le bouton « Valider »		Retour sur le formulaire de détail de la Commission de COV avec à présent les dossiers sélectionnés dans le tableau du bas sous les deux onglets.

Testé par :
Date :
Commentaire :

## Validation des dossiers pour la COV.
Cas de test :	COV-DOS-03
Objectif :	Valider les propositions d'orientations et de CER des dossiers sélectionnés pour passage en COV.
Initialisation :	Cliquez sur le lien « COV » dans le menu et lancer la recherche sur la COV créée précédemment. / Aller voir le détail de la COV en cliquant sur le lien « Voir » dans le tableau récapitulatif des COV.

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquez sur le lien « Décisions » en dessous de « Affichage commission de COV »		Affichage du formulaire permettant à la COV de saisir le résultat de la commission pour les dossiers choisis.
2	Sous l'onglet « Proposition d'orientation », séléctionnez le choix de la COV	Accepté
3	Validez le formulaire en cliquant sur « Enregistrer »		Retour sur la page de détail de la commission. Dans le tableau sous « Liste des dossier », dans l'onglet « Proposition d'orientation » le dossier validé soit apparaître comme finaliser. De plus la séance passe à l'état « En cours de traitement » et on ne peux plus ajouter de dossier.
4	Cliquez à nouveau sur le lien « Décisions » sous « Affichage commission de COV ».		Affichage du formulaire précédant avec la disparition du dossier précédemment validé.
5	Sous l'onglet « Proposition de CER » sélectionnez le choix de la COV.	Accepté
6	Validez le formulaire en cliquant sur « Enregistrer »		Retour sur la page de détail de la commission. Dans le tableau sous « Liste des dossier », dans l'onglet « Proposition de CER » le dossier validé soit apparaître comme finaliser et plus aucune décision ne peut être prise ni aucun dossier ajouté.

Testé par :
Date :
Commentaire :

## Vérification des enregistrements
Cas de test :	COV-DOS-03
Objectif :	S'assurer que les validations effectuées par la COV ont bien prises effet.
Initialisation :	Retourner dans chacun des dossiers choisis au début afin de vérifier que le message indiquant que le dossier doit passer en COV à disparu et qu'un nouvel enregistrement apparaît.

Les étapes suivantes seront à faire pour l'orientation et pour le CER.
Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Rechercher votre dossier via le menu « Recherche » → «Par orientation » en séléctionnant les dossier dont le statut est « Orienté »
2	Lancez la recherche et allez dans le dossier de l'allocataire que vous aviez choisi.
3	Choisissez dans le menu de droite « Orientation » ou « CER » et constatez l'ajout du nouvel enregistrement.

Testé par :
Date :
Commentaire :