# 07/01/2011

Remarques générales:
- La version qui contiendra les EP validées sera la 2.0 stable
- La base de données commence à être blindée (dans le patch-2.0-rc15.sql notamment), les valeurs rentrées dans les tables seront vérifiées (le nir par exemple, … FIXME)

TODO (EP):
- Refaire un scénario comme ci-dessous pour chacune des thématique de chacun des CG
- Faire un test de séance d'EP avec des dossiers appartenant à plusieurs thématiques

Priorité 1:
- Membres EP → enlever (commenter) présences + modifier / supprimer sur les lignes
- shell : Error
- Expliciter le message
- Menu Eq. Pluri. → libellés
- Colonnes motif de présence
- Décision CG → préremplissage EP + infobulle avis EP
- Pré-remplissage des valeurs si on modifie les décisions
- Mini-moteur de recherche des résultats 66
- Scénario et remarques en français pour Arnaud qui transmettra
## CG 93

Cassé (93) :
- Critères PDO → cassé
  - criterespdos/nouvelles
    - Recherche par NIR → réparé
    - Recherche par date de demande RSA → réparé
  - criterespdos
    - Recherche par proposition de décision → remplacer
      - Propopdo.decisionpdo_id => Decisionpropopdo.propopdo_id
      - Propopdo.datedecisionpdo → Decisionpropopdo.datedecisionpdo
      - TODO : les autres champs, la traduction
- Ajout d'une DO 19, passage du shell → rien ne se passe → réparé
- Vue de la liste des PDO → informations manquantes (Décision du Conseil Général, Date de la décision CG)
- Dossiers à relancer (EP) → Personnes orientées avec contrat → pas de grisage de la 3ème relance
- Dossiers à relancer (EP) → si aucun élément dans la liste, on voit quand même l'en-tête du tableau
- Dossiers à relancer (EP) → traduction des légendes des fieldset
- Liste des participants → Présences
- Liste des participants → Modifier dans le tableau des participants (voir Supprimer ?)
- Pour les relances (orientation au moins), on ne vérifie pas que le droit soit toujours ouvert (+ d&d, DEM/CJT?, + pas d'orientation / droit clos / habite 94 / pour non renouvellement contrat → personne 363435) → est-ce correct ?
- Menu Eq. Pluri. → CG 93 → Non respects et sanctions 93 → Dossiers finalisés
  - Donner la raison du passage pour ce thème (DO 19, absence contrat, absence renouvellement)
  - Colonne présence contrat oui/non → expliciter les non
  - Colonne durée du sursis → ajouter mois

Remarques EPs (93) :
- Pour les dossiers PDO ayant une décision DO 19, il faut les intégrer dans cette liste automatiquement si 1 mois après la date de décision du PCG, il n'y a pas encore de CER
- Le shell sera lancé toutes les 5 minutes sur le site de démo, mais seulement une fois la nuit au CG
- Pour la démo, l'EP « CLI 1, équipe 1.1 » traite toutes les zones géographiques
- Au niveau des décisions EP/CG → j'ai pris une liberté avec la règle de gestion
- Le montant des réductions, et la durée du sursis sont dans le webrsa.inc. Faut-il pouvoir les modifier au cas par cas ?
- Décisions EP/CG → commentaires ou autre champ à ajouter ?
- Les notifications ne sont pas générées et du coup pas accessibles.

Scénario (93) :
- Menu Cohortes → Relances (EP) → Dossiers à relancer (EP)
  - Personne orientée sans contrat → 3 relances avec 5 personnes
  - Personne orientée avec contrat → 2 relances avec 5 personnes
- Menu Recherches → Par contrats → Par CER
  - Statut du contrat → Validation à compter du
  - Personne 174489 → Menu droit → consultation dossier PDO
  - Ajout d'une PDO
    - Décision du conseil général → DO 19
    - Etat du dossier → complet
    - Date de décision CG → date du jour
- Passage du shell cake/console/cake automatisationseps
- Menu EP → liste des séances → voir la séance de l'EP « CLI 1, équipe 1.1 »
  - Liste des participants → Modifier → Mettre une personne en « A confirmé »
  - Liste des dossiers → Modifier → Sélectionner les 11 dossiers créés précédemment
  - Émettre l'avis de l'EP → au moins un Maintien/Sursis/Réduction
  - Finaliser la séance d'EP
  - Émettre l'avis du CG → on suit l'avis de l'EP
  - Finaliser la séance du CG
- Menu Eq. Pluri. → CG 93 → Non respects et sanctions 93 → Dossiers finalisés
## CG 66
Cassé (66) :
- Inversion du numero de la structure dans l'identifiant PE
- shell : Error: Impossible de mettre à jour pour cause de doublons en BDD au niveau des personnes.
- Résumé du dossier → informations PE (puisque changement de tables)
- Expliciter le message « Vieux contrat d'insertion répondant aux critères non trouvé. » (vous ne pouvez parce que cette personne …)
- Enlever le debug app/models/bilanparcours66.php (line 385)
- Délai entre orientation et l'inscription PE → 1 mois (vérifier)
- /trunk/bilansparcours66
- Menu Eq. Pluri. → CG 66 → Non inscrits PE ← corriger « Sélection des radiés PE »
- Que 10 dossiers sur les 11 ?
- Colonnes motif de présence → pas d'inscription/radiation avec date et motif/Bp sous-motif
- Décisions → dependent select
- Décision CG → préremplissage EP + infobulle avis EP
- Si réorientation → obligatoire type/structure (à vérifier) car nv dossier « maintien ... »
- Pré-remplissage des valeurs si on modifie les décisions
- Mini-moteur de recherche des résultats

Remarques EPs (66) :
- Il nous faut la liste des codes pour le passage en EP
- Il nous faut la correspondance des codes pour mettre à jour ceux où l'on n'a que les intitulés en base
- Pour l'instant, tous les motifs de radiation passent en EP → RAPPEL : il nous faut les listes ci-dessus
- plus le personne_id → doublons
- on se base sur le NIR, ou (nom, prenom, dtnai)
- le shell importe seulement
- doit-on voir l'historique de infos PE
- Résumé du dossier → informations PE → juste la dernière ?
- Équipe pluridisciplinaire locale, commission Audition → décisions CG
- Allocataire soumis d&d, dossier Z, 2, 3, 4
- Proto → cette EP gère tous les territoires
- Liberté prisé → Non respect même si pas de contrat
- A l'avenir, on pourra blinder le formulaire (ex. si pas de contrat, pas possible → Défaut de conclusion)
- Liberté prise → On peut créer un bilan même si pas de référent du parcours
- Sélection/désélection → Ssi pas associés à une séance d'EP
- Il n'y a pas encore d'alerte si la personne possède déjà un dossier d'EP (à vérifier → n'apparaissent que les personnes qui ne possèdent)
- ATTENTION : la sélection prend plein de temps
- La présence allocataire à la séance n'est pas encore prise en compte, ni les remarques données par lui, ni un commentaire pour les décision
- Pas de vérification (de PE vers ..)
- Pas de préremplissage
- Passage en liste obligé
- Voir durées suspension (webrsa.inc)
- Pas encore d'ajournement du dossier
- Pas de colonne « en accord » → implicite
- Lorsque réorientattion → création d'un nouveau dossier d'EP « Maintien... »
- Comment exporter le réultat (imprimer/csv)

Scénario (66) :
- cake/console/cake integrationfluxpe cessations /home/cbuffin/cessationspe.csv
- cake/console/cake integrationfluxpe radiations /home/cbuffin/radiationspe.csv
- cake/console/cake integrationfluxpe inscriptions /home/cbuffin/inscriptionspe.csv
- Accompagnement du parcours → Bilan de parcours
  - Formulaire CG → Commission audition → Non respect
- Menu Eq. Pluri. → CG 66 → Non inscrits PE → sélection de 5 personnes
- Menu Eq. Pluri. → CG 66 → Radiés PE → sélection de 5 personnes
- Menu EP → liste des séances → voir la séance de l'EP « EP locale Audition, Perpignan 1 »
  - Liste des participants → Modifier → Mettre une personne en « A confirmé »
  - Liste des dossiers → Modifier → Sélectionner les 11 dossiers créés précédemment
  - Émettre l'avis de l'EP → un de chaque
  - .. cf 93